RAPPORT DE SUIVI — PHASE 2

Pipelines Diversifiés & Données de Démonstration  ·  Semaines 4-6

| Sujet | Rapport de suivi de la phase 2 |
| --- | --- |
| Réalisé par | NACERDDINE Rim BENYOUSSEF Roba |
| Encadré par | M. YOUSFI Youssef Mme. GHOLAMI Somayyeh |
| Date | 18 Avril 2026 |
| Statut | - |

Table of Contents

1. INTRODUCTION	3

2. SEMAINES 4-5 — PIPELINES DIVERSIFIÉS	3

2.1  Pipeline 1 : Sales Analytics  (batch quotidien)	3

2.2  Pipeline 2 : Customer 360  (batch avec dépendances)	3

2.3  Pipeline 3 : Inventory SCD Type 2  (historisation)	3

3. SEMAINE 6 — DONNÉES & ANOMALIE ENGINEERING	4

3.1  Génération de Datasets — 3 Sources	4

3.2  Injection d'Anomalies — 10 Types avec --tag-rows	4

3.3  Controlled Failure Pipeline — Détection Précise par Type	5

4. TESTS AUTOMATISÉS	5

5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES & SOLUTIONS	7

6. BILAN & PERSPECTIVES	8

6.1  Bilan Phase 2	8

6.2  Perspectives Phase 3	8

# 1. INTRODUCTION

Ce rapport de suivi documente les travaux de la Phase 2 (semaines 4-6). Chaque section présente les résultats réels des exécutions sous forme de captures terminal, accompagnées d'une analyse des métriques obtenues.

| Semaine | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- |
| S4-S5 | Pipeline 1 — Sales Analytics (ingest → clean → aggregate) | ✅ |
| S4-S5 | Pipeline 2 — Customer 360 (joins multiples + enrichissement) | ✅ |
| S4-S5 | Pipeline 3 — Inventory SCD Type 2 (historisation) | ✅ |
| S6 | Datasets réalistes — 3 sources (synthetic / online-retail / blend) | ✅ |
| S6 | Injection d'anomalies — 10 types, mode précis --tag-rows | ✅ |
| S6 | Controlled Failure Pipeline — manifest de détection par type | ✅ |
| S6 | Tests automatisés — 5 smoke-tests, tous OK | ✅ |
| S6 | Documentation cas d'usage (docs/use_cases.md) | ✅ |

# 2. SEMAINES 4-5 — PIPELINES DIVERSIFIÉS

## 2.1  Pipeline 1 : Sales Analytics  (batch quotidien)

Ce pipeline traite les ventes journalières en trois étapes enchaînées : ingestion avec schema enforcement, nettoyage Pandera + déduplication, puis agrégation des KPIs avec window functions.

Ingest : Schema enforcement StructType, mode PERMISSIVE, filtres NOT NULL + qty/price > 0

Clean : dropDuplicates(order_id), validation Pandera 9 colonnes (regex, isin, range)

Aggregate : KPIs : nb_orders, nb_customers, total_units, total_revenue, avg_order_value

Window : Window function : cumulative_revenue_by_region (SUM cumulé par région)

## 2.2  Pipeline 2 : Customer 360  (batch avec dépendances)

Vue client unifiée en croisant mart des ventes, table clients et données CRM. La déduplication conserve uniquement la transaction la plus récente par client.

Joins : LEFT JOIN sales × customers × CRM sur customer_id

Dédup : row_number() partitionné par customer_id, trié par sale_date DESC

Enrichissement : total_sales par client via Window SUM (détail de ligne conservé)

## 2.3  Pipeline 3 : Inventory SCD Type 2  (historisation)

Pattern SCD2 : chaque modification génère une nouvelle ligne versionnée (scd2_start / scd2_end / scd2_active) plutôt qu'un écrasement. L'historique complet reste consultable à toute date passée.

Détection : Outer join current × history, détection des changements sur stock et location

Fermeture : Ancienne version : scd2_end ← run_date, scd2_active ← False

Ouverture : Nouvelle version : scd2_start ← run_date, scd2_end ← NULL, scd2_active ← True

# 3. SEMAINE 6 — DONNÉES & ANOMALIE ENGINEERING

## 3.1  Génération de Datasets — 3 Sources

Exécution réelle des trois modes de génération (seed=42) :

Fig. 1 — Sortie de generate_datasets.py : 50 000 lignes synthétiques, 541 909 UCI Online Retail II, 75 000 lignes blended

## 3.2  Injection d'Anomalies — 10 Types avec --tag-rows

Exécution de anomaly_injector.py avec le flag --tag-rows. Chaque ligne corrompue reçoit un _row_id et _injected_types (pipe-separated).

Fig. 2 — 50 000 lignes → 52 500 écrites, 20 812 anomalies (41.6 %)

| Type | Scénario réel | Taux de détection attendu |
| --- | --- | --- |
| nulls | Pipeline source défaillant, join raté | ~100 % — filtre NOT NULL |
| duplicates | Kafka retry sans idempotence | 0 % sans déduplication |
| out_of_range | Erreur saisie, bug conversion unités | Dépend borne supérieure |
| type_mismatch | Export Excel N/A, changement format source | ~100 % — cast → NULL |
| format_violation | Migration DB, changement convention nommage | 0 % sans regex Pandera |
| future_date | Erreur timezone, serveur mal calé | 0 % — lacune pipeline |
| negative_values | Retours mal séparés, inversion signe ETL | ~100 % — qty > 0 |
| referential_break | Suppression CRM sans cascade FK | 0 % — pas de FK check |
| whitespace_corruption | Export web padding, copier-coller humain | 0 % après TRIM |
| revenue_inconsistency | Recalcul partiel, bug transformation | ~100 % si recalcul actif |

## 3.3  Controlled Failure Pipeline — Détection Précise par Type

Le pipeline Spark ingère le CSV dirty, applique les filtres de ingest_sales.py, et calcule pour chaque type d'anomalie le nombre exact de lignes attrapées vs. survécues grâce aux colonnes _injected_types embarquées.

Fig. 3 — Manifest de détection précise : 52 500 lignes, taux de rejet 4.81 %

Analyse des résultats clés :

nulls : 95.7 % détectés — filtre IS NOT NULL très efficace sur les clés obligatoires

negative_values : 58.3 % — filtre quantity > 0 attrape les valeurs négatives

type_mismatch : 57.6 % — les non-castables deviennent NULL puis sont filtrés

duplicates : 6.3 % seulement — les doublons passent tous les filtres sans dédup (lacune)

future_date : 0.6 % — aucun check temporel actif → lacune confirmée

# 4. TESTS AUTOMATISÉS

referential_break : 5.4 % — pas de validation FK dans les pipelines actuels → lacuneSuite de 5 smoke-tests validant le framework de bout en bout :

Fig. 4 — Résultats de la suite complète : T1 à T5 — RÉSULTAT GLOBAL : TOUS OK

| Test | Assertions vérifiées | Résultat |
| --- | --- | --- |
| T1 — generate_datasets | 50 000 ventes, 2 000 clients, 500 produits, aucune colonne nulle | ✅ |
| T2 — reproductibilité | md5(run-A, seed=42) == md5(run-B, seed=42) | ✅ |
| T3 — schéma rapport | 7 clés requises, total_anomalous ≤ total_input, count > 0 | ✅ |
| T4 — tous les types | 10 types dans le rapport, count > 0 pour chacun | ✅ |
| T5 — controlled_failure | rejection_rate > 0, nulls/neg/range attrapés, Parquet créé | ✅ |

# 5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES & SOLUTIONS

| Problème | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Spark cast('int') exception sur '-5.0' et '--' | F.col().cast() lève une exception sur les valeurs non castables | try_cast(quantity as int) → NULL sans exception |
| Détection précise gonflée (nulls > lignes injectées) | Join sur _row_id : un row_id partagé par une ligne dupliquée = double comptage | _injected_types embarqué par ligne dès l'injection — pas de join |
| SPARK_HOME incorrect (/Users/reema/spark) | Variable système écrasant le venv | SPARK_HOME=airflow_env/.../pyspark passé en override à chaque commande |
| NumPy/pandas cassés | Incompatibilité NumPy 2.x avec pandas compilé pour 1.x | pip install --force-reinstall 'numpy<2' puis pandas |

# 6. BILAN & PERSPECTIVES

## 6.1  Bilan Phase 2

Pipelines : 3 pipelines Spark : Sales Analytics, Customer 360, Inventory SCD2

Framework : 10 types d'anomalies injectables avec détection précise ligne par ligne

Tests : 5/5 tests passants, reproductibilité garantie par seed NumPy

Qualité : Lacunes documentées : future_date, referential_break, duplicates

GitHub : Code versionné sur GitHub, branche main, sans fichiers dupliqués

## 6.2  Perspectives Phase 3

Orchestration : DAGs Airflow pour orchestrer les pipelines avec dépendances et retry

Lacunes : Check temporel (future_date), validation FK (referential_break)

Observabilité : Great Expectations ou Soda Core pour monitoring continu

Volume : Tests de volume sur UCI Online Retail II (~540 000 lignes)